Република Србија

Аутономна покрајина Војводина

ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ

**Комисија за јавне набавке**

Број: ЈН 404-18/2015-05

Датум: 4. август 2015.

Бачки Петровац, Коларова 6.

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012 и 14/2015) достављамо

**ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ бр. 1.**

Комисија за јавне набавке за набавку радова у отвореном поступку јавне набавке - ***Бициклистичка стаза у улицама Новосадска и XIV ВУСБ у Бачком Петровцу на парцели бр.7383/2***  број 404-18/2015-05 даје следеће појашњење Конкурсне документације, и то:

**ПИТАЊЕ:** У конкурсној документацији на страни 10 стоји да је рок извршења радова 30 дана од дана закључења уговора док на страни 21 стоји да рок извођења радова не може бити дужи од 60 дана од дана закључења уговора.

ПИТАЊЕ: Који податак је меродаван? Да ли се тражи да рок извођења радова не буде дужи од 30 дана од дана закључења уговора или да рок извођења радова не буде дужи од 60 дана од дана закључења уговора?

**ОДГОВОР:** Наручилац је проценио потребно време за извођење радова које износи 40 дана, али је одредио максималан рок за извођење радова који не може бити дужи од 60 дана. Уколико понуђач не би извршио радове у крајњем року (60 дана) Наручилац би реализовао средство обезбеђења – банкатску гаранцију за примљени аванс.

**ПИТАЊЕ:** У конкурсној документацији на страни 22 стоји да је понуђач који тражи аванс у обавези да уз понуду достави писмо о намерама пословне банке да ће за износ траженог аванса банка понуђачу издати банкарску гаранцију у висини траженог аванса.

ПИТАЊЕ: Који је рок важности банкарске гаранције за повраћај аванса, за чије издавање се уз понуду прилаже писмо о намерама?

**ОДГОВОР:** Банкарска гаранција треба да има рок важности до испостављања привремене ситуације од стране понуђача којом би се правдао примљени аванс у целости. Пошто је рок завршетка радова променљив од понуђача до понуђача то је и рок за испостављање привремене ситуације променљив, то би рок важности банкарске гаранције требао да износи до краја рока за извршење радова.

 Председник Комисије

 Бошко Богуновић, с.р.