2026

2026

# План укључивања заинтересованих страна

ПОТПРОЈЕКАТ

„Реконструкција саобраћајница у насељеном месту Бачки Петровац: Улица Партизанска и

Улица Јована Јовановића Змаја“

# ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ

Пројекат развоја локалне инфраструктуре и институционалног јачања локалних самоуправa (LIID)

Садржај

Списак скраћеница	1

- Увод	4

Потпројекат: „Реконструкција саобраћајница у насељеном месту Бачки Петровац: Улица Партизанска и Улица Јована Јовановића Змаја“	4

Сврха ангажмана заинтересованих страна	6

- Идентификација заинтересованих страна	6

Табела 1. Идентификоване заинтересоване стране за комуникацију током реализације Потпројекта...8

Табела 2. Идентификоване заинтересоване стране, начин и карактеристике комуникације	14

- Процедуре за решавање жалби или спорова	18

- Праћење и извештавање	19

- Одобрење и потписи:	20

Прилог 01: Жалбени формулар	21

Прилог 02 – Евиденција решавања жалби на локалном нивоу	23

Евиденција решавања жалби на централном нивоу	19

Прилог 03 –Интерни регистар укључивања заинтересованих страна	23

Прилог 04 – Потенцијална зона директног утицаја реализације Потпројекта на становништво општине Бачки Петровац 	25

Прилог 05- Списак удружења на територији општине Бачки Петровац.............................................................26

#### Списак скраћеница

Пројекат (LIID) – Пројекат развоја локалне инфраструктуре и институционалног развоја (LIID)

ИБРД – Међународна банка за обнову и развој

#### АФД – Француска агенција за развој

ЈЛС – Јединица локалне самоуправе

ЈУП – Јединица за управљање пројектима ЖМ - Жалбени механизам

МГСИ – Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

МФ – Министарство финансија

МЗЖС – Министарство заштите животне средине НВО – Невладина организација

Стручни надзор ЈУП-а – Стручна лица за заштиту животне средине и социјална питања ангажована на пројекту, задужена за праћење имплементације

ЕСФ – Оквирни документ за управљање животном средином и социјалним окружењем

ЕСЦП – План заштите животне средине и социјалних питања

ЕСФ – Оквир животне средине и социјалних питања

ЕСИА – Процена утицаја на животну средину и социјална питања

ЕСМФ – Оквир управљања животном средином и социјалним питањима ЕСМП – План управљања животном средином и социјалним питањима

ЕСС – Еколошки и социјални стандарди

НВО – Невладина организација

БЗР – Безбедност и здравље на раду

ОПР – Оквирна политика расељавања

ОП/БП – Оперативна процедура / политика Банке

РС – Република Србија

СБ – Светска банка

СЕП – План укључивања заинтересованих страна

# Увод

Пројекат „Пројекат развоја локалне инфраструктуре и институционалног јачања локалних самоуправа (P174251)“ (LIID) који се финансира из средстава МЕЂУНАРОДНЕ БАНКЕ ЗА ОБНОВУ И РАЗВОЈ (IBRD) и ФРАНЦУСКЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА РАЗВОЈ (АФД), а који спроводи Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (МГСИ), директно ће користити грађанима, односно локалним самоуправама у Србији. Циљ Пројекта јесте унапређење капацитета локалних самоуправа (ЈЛС) да управљају одрживом инфраструктуром и повећају доступност економским и друштвеним могућностима на климатски свестан начин.

Више о пројекту LIID се може наћи на следећој интернет страници: https://www.mgsi.gov.rs/

За потребе Пројекта LIID, поред осталих докумената којима се омогућава примена оперативних политика Светске банке, развијен је дојкумент План укључивања заинтересованих страна на нивоу пројекта (СЕП на нивоу пројекта), који је основ за израду Плана укључивања заинтересованих страна за предметни потпројекат.

Потпројекат „Реконструкција саобраћајница у насељеном месту Бачки Петровац: Улица Партизанска и Улица Јована Јовановића Змаја“ (у даљем тексту: Потпројекат) је један од подпројеката који ће бити реализован у оквиру Пројекта „Пројекат развоја локалне инфраструктуре и институционалног јачања локалних самоуправа - LIID)“ (у даљем тексту Пројекат). Овај СЕП се односи на реализацију Потпројекта.

### Потпројекат: Реконструкција саобраћајница у насељеном месту Бачки Петровац: Улица Партизанска и Улица Јована Јовановића Змаја

### Општина Бачки Петровац налази се у Јужнобачком округу, у Аутономној Покрајини Војводини. Простире се на површини од око 158,35 km². Према попису становништва из 2022. године, општина Бачки Петровац је имала 11.512 становника, од чега је у самом насељеном месту Бачки Петровац, које је уједно и административно, привредно и културно седиште општине, живело 5.227 становника.

### Пројекат се односи на улице унутар грађевинског подручја насељеног места Бачки Петровац, намењене јавној саобраћајној површини: Улицу Партизанску и Улицу Јована Јовановића Змаја, које чине један, просторно повезан захват. Унапређење стања уличне саобраћајне инфраструктуре, њене функционалности и безбедности одвијања саобраћаја представља важан елемент унапређења квалитета живота становништва насеља. У том контексту, општина Бачки Петровац је припремила ЈЛС инвестициони пројекат усмерен на реконструкцију коловоза, тротоара, система одводњавања атмосферских вода, поставку сталне и привремене саобраћајне сигнализације, као и на уређење/одржавање постојећег уличног зеленила. Реализација ових интервенција има за циљ побољшање функционалности и безбедности одвијања моторног и пешачког саобраћаја, као и стања јавне саобраћајне инфраструктуре у насељеном месту.

### • Планирани Потпројекат припада: сектору реконструкције уличне саобраћајне инфраструктуре

### Пројекат обухвата реконструкцију Улице Партизанске и Улице Јована Јовановића Змаја у насељеном месту Бачки Петровац. Предвиђена је рехабилитација/реконструкција коловоза (ширина 5,0 m, 2×2,50 m), реконструкција тротоара и атмосферских канала, реконструкција/постављање сталне и привремене саобраћајне сигнализације на свим раскрсницама у обухвату (укључујући раскрснице са улицама Светозара Марковића, Лењиновом, Шафариковом, Врбаровом, 29. новембра, Пушкиновом, Матеја Чањија, Братиславском и Новосадском), као и радови на уређењу уличног зеленила. Циљ пројекта је унапређење стања и безбедности одвијања саобраћаја у насељу.

### Улица Партизанска пружа се у правцу исток–запад, од раскрснице са улицама Новосадска и Рибарска до Улице Шафарикове, укупне дужине 720 m (постојеће стање) односно 764,88 m (пројектована дужина). Постојећа ширина коловоза износи 5,00 m, са атмосферским каналом претежно са десне – јужне стране и бетонским тротоаром са леве – северне стране, уз дрворед претежно воћних врста. Улица Јована Јовановића Змаја пружа се у правцу север–југ, од раскрснице са Улицом Светозара Марковића (постојеће стање) односно 447,85 m (пројектована дужина). Постојећа ширина коловоза износи 5,00 m; у овом делу улице не постоје функционални атмосферски канали, а бетонски тротоар изграђен је само са десне – западне стране, уз дрворед претежно воћних врста.

### Пројектом за извођење предвиђена је рехабилитација коловоза обе улице, реконструкција тротоара

### и атмосферских канала, те реконструкција/постављање саобраћајне сигнализације на свим раскрсницама у обухвату. Коловозна конструкција пројектована је као савремена флексибилна конструкција са асфалтним застором са попречним падом претежно једностраним. Одводњавање је решено површински, усмеравањем ка постојећим и новим отвореним упијајућим каналима.

### Пројектом спољног уређења предвиђено је уклањање 48 и орезивање 189 постојећих стабала (претежно воћних врста), садња укупно 157 нових садница (101 у Улици Партизанској, 42 у Улици Ј. Ј. Змаја) листопадних и зимзелених врста (Acer palmatum, Carpinus betulus Monument, Koelreuteria paniculata, Ginkgo biloba, Photinia × fraseri Red Robin) и заснивање травњака сетвом на укупно 6.592,09 m².

### У широј зони утицаја Потпројекта налазе се:

### - Општинска управа и административне услуге

### - Дом здравља

### - Основна школа „Јан Чајак“

### - Предшколска установа

### - Гимназија „Јан Колар“

### - пошта

### - библиотека „Штефан Хомола“

### Више о Потпројекту „Реконструкција саобраћајница у насељеном месту Бачки Петровац: Улица Партизанска и Улица Јована Јовановића Змаја" може се наћи на интернет страници Пројекта (LIID): https://www.mgsi.gov.rs/ , као и на интернет страници Општине Бачки Петровац: https://www.backipetrovac.rs/

### Сврха ангажмана заинтересованих страна:

Циљ овог СЕП плана је идентификовање различитих група заинтересованих страна и пружање оквира за њихово укључивање током читавог периода реализације Потпројекта. План треба да побољша и олакша доношење одлука у вези са потпројектом и створи могућности за активно укључивање свих заинтересованих страна на благовремен начин, као и да пружи могућности свим заинтересованим странама да изразе своја мишљења и забринутости које могу утицати на одлуке о Пројекту и Потпројекту. Он такође описује жалбени механизам, процес који заинтересоване стране могу користити да изразе било какву забринутост у вези са пројектом, пружајући своја мишљења која могу утицати на имплементацију потпројекта и његове резултате, помоћи у отклањању евентуалних проблема током имплементације.

Сврха СЕП-а је да унапреди ангажовање заинтересованих страна током животног циклуса Потпројекта и да се заинтересоване стране ангажују у складу са законима Републике Србије, као и захтевима Светске банке.

# Идентификација заинтересованих страна:

Групе заинтересованих страна на које Потпројекат може утицати и/или су заинтересоване за имплементацију пројекта су представљене у наставку. Циљ идентификовања заинтересованих страна, који је уско повезан са идентификовањем утицаја, је да се утврди на које појединце и организације пројекат може утицати, директно или индиректно, позитивно или негативно, као и како би им се пружиле информације из прве руке и како би све групе заинтересованих страна биле благовремено ангажоване.

Листа заинтересованих страна се може мењати у току процеса имплементације пројекта. Стога ће се редовно ревидирати и ажурирати током пројектног циклуса. Ризик који је повезан са сваком групом заинтересованих страна такође може бити подложан променама и биће поново процењен с времена на време.

Списак заинтересованих страна треба да се ревидира на почетку фазе извођења радова.

Ниво

Висок

Средњи Низак

Низак

Средњи

Висок

Ниво

интереса

Ниво

Висок

Средњи Низак

Низак

Средњи

Висок

Ниво

интереса

У документу СЕП за ниво Пројекта детаљно је описан ниво укључивања заинтересованих страна. Ниво укључивања заинтересованих страна зависиће од интереса и утицаја пројекта на ове групе, као и њиховог утицаја на сам програм. Како је дефинисано у СЕП-у за ниво пројекта за процену нивоа укључивања заинтересованих страна користи се следећа матрица утицаја/интереса:

| Укључивање/ангажовање | Укључивање/ангажовање | Партнерство |
| --- | --- | --- |
| Информисање | Консултација | Консултација |
| Информисање | Информисање | Консултација |

| Кодирање бојама | Блиско укључивати и активно утицати: захтева редовно и често укључивање, најчешће лицем у лице и неколико пута годишње, укључујући писано и усмено информисање |
| --- | --- |
|  | Неговати информисаност и задовољство: захтева редовно укључивање (нпр. шестомесечно), најчешће писменим информисањем |
|  | Пратити: захтева повремено укључивање (нпр. једном годишње), најчешће индиректним писаним информисањем (нпр. масовни медији). |

Нису сви утицаји подједнако усмерени на све заинтересоване стране, јер на неке могу утицати субјективни унутрашњи или објективни спољни фактори. Заинтересоване стране су класификоване у следеће групе:

##### Табела 1. Идентификоване заинтересоване стране за комуникацију током реализације Потпројекта

| Група | Категорија |  | Природа интересовања/очекивања | Ниво интереса | Ниво Утицаја | Ниво укљученост |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заинтересоване стране на које Потпројекат утиче | Институције на националном нивоу | - Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре; | Главни пандан Светској банци за имплементацију пројеката | Висок | Висок | Партнерст во |
|  |  | - ЈУП јединица; | Управљање и имплементација пројеката, надзор, извештавање, управљање финансијским, еколошким и друштвеним ризиком, управљање жалбама, имплементација и координација СЕП плана | Висок | Висок | Партнерст во |
|  | Институције на регионалном и локалном нивоу | - Општина Бачки Петровац - Комисије и службе задужене за праћење Пројекта (LIID); - Инспекцијске службе општине; | Као крајњи корисник, локална самоуправа има велика очекивања од благовремене имплементације пројекта како би остварила погодности од економског развоја, нижих трошкова и уштеде времена, безбедности, користи за животну средину, као и других могућих позитивних пратећих ефеката. | Висок | Висок | Партнерст во |
|  | Корисници предузећа и објеката јавних служби | - Становници у улицама: Партизанска, Јована Јовановића Змаја, Светозара Марковића, Лењиновој, Шафариковој, Врбаровој, 29. новембра, Пушкиновој, Матеја Чањија, Братиславској и Новосадској и околним улицама - Власници објеката трговине и услужних делатности који се налазе у близини ових улица - Спортска и рекреативна удружења у близини - Туристички и угоститељски објекти у непосредној близини - Корисници и запослени градске општине Бачки Петровац | Заинтересованост за утицај потпројекта на њихов живот и рад, несметано функционисање њихових институција. | Висок | Средњи | Консултац ија |
|  | Становништв о које може бити погођено било кроз привремена или трајна ограничења у погледу коришћења приватног земљишта, откуп земљишта или присилно пресељење | - Нема откупа земљишта, не очекује се откуп земљишта, али потенцијално могу бити погођени становници улица у близини простора на коме ће се радити реконструкција, у смислу ограничења или отежаног приступа својој имовини у току извођења радова | Заинтересованост за утицај потпројекта на остваривање права, али и здравље и безбедност заједнице током изградње (бука, прашина, оштећења, емисије, вибрације) | Висок | Средњи | Консултац ија |

|  | Становништв о под утицајем Потпројекта |  | - Становници околних улица и улица којима се допрема материјал за изградњу (Мапа оквирне зоне утицаја, прилог 4. ) | Забринутост за здравље и безбедност заједнице услед утицаја током радова (бука, прашина, оштећења, емисије, вибрације) |  | Висок |  | Средњи |  | Консултац ија |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Представниц и привредних субјеката |  | - Сви привредни субјекти чије је пословање директно везано за околину | Забринутост за ефикасност пословања, здравље и безбедност запослених и заједнице, посебно услед утицаја у вези са саобраћајном изградњом (бука, прашина, оштећења, емисије, вибрације) |  | Висок |  | Средњи |  | Консултац ија |  |
| Појединци или групе у неповољном или угроженом положају | Рањиве групе |  | Потенцијално: - Старије особе/пензионери; - Особе са инвалидитетом и хроничним болестима; - Роми и остале мањинске заједнице; | Заинтересовани за доступност, приуштивост пројектних улагања и како ће пројекат утицати на њих |  | Висок |  | Средњи |  | Консултац ија |  |
|  |  |  | - Економски маргинализоване и угрожене групе - Домаћинства са самохраним родитељима - Особе са ниском писменошћу и ИКТ Знањем |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Остале заинтересоване стране |  |  | - Светска Банка | Заинтересовани за постизање циљева пројектног развоја и усклађеност са еколошким и социјалним стандардима пројекта |  | Висок |  | Висок |  | Партнерст во |  |
|  | Установе на националном нивоу |  | - Влада Републике Србије | Заинтересовани за постизање циљева укупног развоја друштва и усклађеност са еколошким и социјалним стандардима Светске банке |  | Висок |  | Висок |  | Партнерст во |  |
|  |  |  | - Министарство Финансија | Надзор над Уговором о кредиту |  | Висок |  | Висок |  | Партнерст во |  |
|  |  |  | - Републичке инспекцијске службе | Заинтересовани за спровођење законских захтева у свим аспектима пројектне имплементације са нагласком на период током грађевинских активности. |  | Висок |  | Средњи |  | Консултац ија |  |
|  |  |  | - Академске институције | Заинтересованост за идејно решење и имплементацију Пројекта/Потпројекта може пружити платформу за размену знања |  | Средњи |  | Низак |  | Информис ање |  |
|  | Екстерне заинтересова не стране на које утиче Потпројекат | - Савети месне заједнице Бачки Петровац - Становници општине Бачки Петровац - Становници и власници објеката у непосредној близини предметних улица у општини Бачки Петровац - Спортска, туристичка, културна и удружења грађана са територије општине Бачки Петровац - Привредни субјекти и пољопривредни произвођачи чији се објекти и земљиште налазе у непосредној близини предметних улица |  |  | Заинтересованост за погодности пројекта али и потенцијалне утицаје/ризике по животну и друштвену средину, као и за здравље и безбедност заједнице |  | Висок |  | Низак |  | Консултац ија |  |
|  |  | Локални медији: - Bački Petrovac INFO портал са актуелним вестима - Radio Petrovec - Hlas ľudu сајт словачког недељника |  |  | Омогућавају широко и редовно ширење информација везаних за пројекат, осигуравају његову видљивост и олакшавају укључивање заинтересованих страна |  | Средњи |  | Низак |  | Информис ање |  |

|  |  | - Потенцијални извођач(и), подизвођач(и) и њихови радници | Заинтересовани за праћење и транспарентност тендерских процедура | Висок | Средњи | Консултац ија |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Потенцијални инжењер(и) за надзор грађевинских радова и њихови радници | Заинтересовани за учешће у различитим тендерским процедурама у фази реализације реконструкције улица | Висок | Средњи | Консултац ија |
|  |  | Представници привреде општине Бачки Петровац и други | Заинтересованост за утицај потпројекта на њихов живот и рад, несметано функционисање њихових компанија. Забринутост за утицаје у вези са саобраћајном изградњом (бука, прашина, оштећења, емисије, вибрације) | Средњи | Средњи | Консултац ија |

###### Циљеви ангажовања заинтересованих страна:

Ангажовање заинтересованих страна треба планирати и спровести без дискриминације, узимајући у обзир разлике у изложености ризику и повећану осетљивост угрожених група. Ангажовање заинтересованих страна, укључујући и објављивање и дистрибуцију информација о Пројекту и Потпројекту, спроводи се са циљем претходног информисаног и слободног ангажовања и учешћа, како би довело до широке подршке заједнице која је изложена утицајима пројекта и обезбедило дугорочну одрживост активности пројекта. Мишљења и аргументи заинтересованих страна ће бити документовани и пажљиво размотрени током фазе припреме и реализације пројекта.

Користи од правовременог и правичног ангажовања свих заинтересованих страна је стварање односа поверења уз обострано уважавање и смањење потенцијалних друштвених ризика, ризика по животну средину и безбедност на на најмању могућу меру. Заинтересоване стране дају допринос и подршку као корективни учесници процеса.

Списак идентификованих заинтересованих страна, дефинисање потенцијалних тема које ће бити предмет интересовања и посебних услова за комуницирање (методе комуникације, начин пријема повратних информација и временски оквир), дат је у Табели 2, како следи.

##### Табела 2. Идентификоване заинтересоване стране, начин и карактеристике комуникације

| Пројектна фаза | Заинтересована страна | Теме, очекивана питања и теме о којима ће се разговарати | Комуникацијски канали: идентификација примарних канала | Методе за прикупљање инпута и повратних информација од заинтересован их страна | Временска линија: Учесталост и начин комуникације | Одговорност | Буџетска процена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФАЗА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА | Заинтересоване стране на које пројекат/потпројекат утиче: Особе које живе у зонама утицаја реализације потпројекта; Локалне самоуправе Грађани/корисници пружања инфраструктурних услуга; Запослени и корисници јавних институција; Привредници који послују у зони која је погођена реализацијом; Угрожене групе; | Информације о обиму, времену и трајању планираних радова, евентуалним очекиваним прекидима у обављању комуналних делатности за овај део града (водоснабдевање, одношење смећа, јавна расвета и друго) и колико се процењује да ће они трајати; Процес жалбеног механизма; План управљања саобраћајем – измештање јавног саобраћаја; алтернативни правци доласка до јавних институција/стамбених јединица | Јавни састанци, обуке/радионице, засебни састанци посебно за угрожене групе; Информативни пултови у згради општинске управе, на месту извођења радова и ЈУП јединици Индивидуално досезање до ПАП страна Комуникација на друштвеним мрежама; Обелодањивање писаних информација / брошуре, постери, леци, веб страница; Интернет странице пројекта и општине Смедеревске Паланке; | Јавне консултације; Фокус групе- састанци са посебно осетљивим групама; Жалбени механизам; Записници са јавних састанака; Извештаји са радионица; Анкетирање грађана/ПАП страна – По завршетку изградње; | Јавне консултације пре почетка извођења радова; Квартални састанци у општини Бачки Петровац; Информативни пултови са брошурама/пост ерима у погођеним деловима града (континуирано); Комуникација на друштвеним мрежама (према потреби); | ЈУП јединица; Саветници за надзор; Општина  Бачки Петровац, службе за праћење и подршку Пројекту; Извођач радова/поди звођачи; | Оглашавање јавних састанака у локалним новинама и локалним ТВ и радио станицама (500,00 евра); Организацио ни трошкови на терет Пројекта и општине Бачки Петровац (закуп сала за јавне састанке); Штампани постери/бро шуре/леци |

|  |  | Утицаји на здравље и безбедност (Безбедносне мере у вези са изградњом); Прилике за запошљавање; Забринутост за животну средину; Подизање свести о родно заснованом насиљу (РЗН); Припремљеност и реаговање у хитним случајевима; |  | Друштвене мреже; |  |  | на терет Пројекта; |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Остале заинтересоване стране (Екстерне) Штампа и медији; Организације цивилног друштва/НВО; Пружаоци услуга/национални и међународни извођачи радова и консултанти за инжењеринг; Разне Владине инспекције као што су Инспекторат за рад, Грађевинска инспекција, итд; Академске установе; Министарства РС; Остале Владине службе и одељења од којих се захтевају дозволе/одобрења; Локалне самоуправе/ релевантна одељења; Општа јавност, туристи, тражиоци послова; | Пројектне информације – делокруг реализације Потпројекта, образложење и еколошка и социјална начела; Активности координације; Утицаји на здравље и безбедност; Прилике за запошљавање; Забринутост за животну средину; План управљања саобраћајем; Процес жалбеног механизма; | Квартални састанци у општини Бачки Петровац; Комуникација на друштвеним межама (према потреби); Информативни пултови у згради општинске управе, на месту извођења радова и ЈУП јединици (континуирано) | Жалбени механизам; Записници са јавних састанака; Извештаји са радионица; Анкетирање грађана/ПАП страна по завршетку расељавања и/или изградње; Друштвене мреже; | Према потреби | ЈУП јединица (Стручњаци за еколошка и социјална питања) | на терет Пројекта |

|  | Остале заинтересоване стране (Интерне) Остало особље ЈУП јединице; Консултанти за надзор; Извођач радова, подизвођачи, пружаоци услуга, добављачи и њихови радници; | Пројектне информације - делокруг пројекта, образложење и еколошка и социјална начела; Обука о ЕСА и осталим подуправљачким плановима; Процес жалбеног механизма; | Састанци лицем у лице; Обуке/радионице; Позиви на јавне састанке/у заједници; | Индивидуални састанци са ЈУП-ом, по потреби | Према потреби | ЈУП јединица; Извођач радова/поди звођачи; | На терет Пројекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оперативна фаза | Стране на које утиче пројекат: Особе које живе у погођеним заједницама; Грађани/корисници пружања инфраструктурних услуга; Угрожене групе; Локалне самоуправе; | Задовољство активностима укључивања и ЖМ; Процес жалбеног механизма; Мере за очување здравља и безбедности у заједници током оперативне фазе; | Јавни састанци, обуке/радионице, засебни састанци посебно за жене и угрожене групе; Комуникација на друштвеним мрежама; Обелодањивање писаних информација/ брошуре, постери, леци, веб страница; Информативни пултови у општинама и ЈУП јединици; Жалбени механизам; | Индивидуални састанци са представници- ма општине  Бачки Петровац; Записници са јавних састанака; Друштвене мреже; | Анкетирање грађана/ПАП страна; Комуникација на друштвеним мрежаима (према потреби); | ЈУП јединица; Општина Лазаревац | На терет Пројекта |
|  | Остале заинтересоване стране (Екстерне) Штампа и медији; Организације цивилног друштва/НВО; Пружаоци услуга/ Национални и међународни извођачи радова и консултанти за инжењеринг; Разне Владине инспекције као што су Инспекторат за рад, Грађевинска инспекција, итд. Академске установе; | Активности одржавања реализованог Потпројектом; Процес жалбеног механизма; Мере за очување здравља и безбедности у заједници током оперативне фазе; | Комуникација путем масовних/друштвених мрежа; Обелодањивање писаних информација; Обелодањивање активности на веб страници МГСИ и општине а; | Индивидуални састанци са представници ма општине Бачки Петровац; Записници са јавних састанака; Друштвене мреже | Анкетирање грађана/ПАП страна; Комуникација на друштвеним мрежама (према потреби); | ЈУП јединица; Општина Бачки Петровац; МГСИ; Тим за односе са јавношћу; | На терет Пројекта |

|  | Министарства националне Владе; Локалне самоуправе/ релевантна одељења; Општа јавност, туристи, тражиоци послова; |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Процедуре за решавање жалби или спорова

Жалбом се сматрају захтеви за достављање додатних информација и појашњења, приговори, притужбе, коментари и сугестије и други облици изражавања различитих примедби на неку од пројектних активности током имплементације пројектних активности, током планирања и спровођења Потпројеката у локалним самоуправама које су обухваћене Пројектом.

Било којом жалбом у вези са Пројектом може се скренути пажња ЈУП-у без икаквих трошкова за подносиоца жалбе:

  - Усмено (лично или путем телефона), или

  - У писаној форми попуњавањем обрасца за жалбе на Пројекат (Прилог 1.) и достављањем лично, поштом, факсом или е-мејлом на наведену адресу/број.

Напомена: Жалбе се такође могу поднети анонимно или без употребе обрасца, уколико подносилац тако жели.

Контакт подаци Локалног менаџера за жалбе, за подношење било каквих питања или коментара у вези са Пројектом су:

Локални менаџер за жалбе води евиденцију о свим пристиглим жалбама у форми коју договори са Централним менаџером за жалбе.

Јединица локалне самоуправе: Општина Бачки Петровац

Служба за пријем жалби

Име и презиме: Соња Ђуриш, руководилац одељења за привреду, урбанизам, комунално-стамбене и инспекцијске послове

Адреса: Коларова 6, 21470 Бачки Петровац

Е-пошта: odeljenje.privreda@backipetrovac.rs

Број телефона: 064/8653 685

Јединица локалне самоуправе: Општина Бачки Петровац

Служба за пријем жалби

Име и презиме: Соња Ђуриш, руководилац одељења за привреду, урбанизам, комунално-стамбене и инспекцијске послове

Адреса: Коларова 6, 21470 Бачки Петровац

Е-пошта: odeljenje.privreda@backipetrovac.rs

Број телефона: 064/8653 685

Директно подношење жалби је приоритетно и једино могуће на локалном нивоу, искључиво на начин предвиђен документом Жалбени механизам који је доступан на локалном нивоу и на нивоу ЈУП-а.

Жалбе се на локалу подносе Жалбеној комисији/ (Комисији за жалбе или Служби за пријем жалби). Када почне изградња, жалбе се такође могу поднети директно извођачу грађевинских радова или стручном надзору (на лицу места). Извођач радова је дужан да обавести Службу за пријем жалби, успоставњену на локаном нивоу, о свим жалбама и начину на који им се приступило и решавало. Контакт подаци за подношење жалбе морају бити видљиви на инфо- табли градилишта како би били јавно доступни у сваком тренутку.

Менаџер за жалбе (локални или централни) прима захтев за достављање информације или притужбу (лично, телефоном, поштом, е-поштом) и бележи га у регистар жалби, додељујући му одређени референтни број жалбе. Менаџер за жалбе потврђује пријем жалбе у року од 7 радних дана. Жалба се решава, а одговор се даје у року од 7 дана од пријема жалбе. Одговор садржи

јасну процену жалбе/захтева, тражене информације и предлог за корективну радњу ако је потребно.

ЈУП ће евидентирати све жалбе у Регистар жалби (формат обезбеђен у Прилогу 2), одвојен од Регистра укључивања заинтересованих страна (Прилог 3 овог документа), који детаљно описује интеракције са заједницама и заинтересованих странама.

ЈУП ће успоставити Регистар жалби за пројекат.  Поступање са осетљивим притужбама

Узимајући у обзир стандарде у вези са спречавањем сексуалне експлоатације и злостављања/сексуалног узнемиравања (СЕЗ/СУ), који се, у складу са захтевима Светске банке, морају поштовати у свим пројектима које финансира Светска банка, ови стандарди ће се поштовати и биће предузете мере за подизање свести о превенцији и сузбијању СЗ/СУ. У свим фазама имплементације пројекта, сво пројектно особље и извођачи радова биће информисани о разумевању принципа контроле и превенције ризика од СЕЗ/СУ. Жалбени механизам ће омогућити подношење поверљивих притужби, без страха од одмазде. Ове притужбе ће бити благовремено истражене, а сви починиоци ће одговарати. Жалбени механизам ће бити широко доступан и обезбедиће поверљивост личних података. Спровешће се информативне активности ради информисања жена о механизму, које ће сдражати следеће врсте информација: права жена; Самозаштита у случајевима насиља и сексуалног злостављања; бројеви телефона за хитне случајеве; Контакт подаци институција и организација код којих се могу обратити; Жалбени механизам и политика приватности;

Информација о жалбеном механизму биће доступна у свим информативним материјалима. Извођач радова ће бити одговоран за развој СЕЗ/СУ протокола који ће се примењивати на своје запослене и запослене подизвођаче који раде на Пројекту. Овај протокол, заједно са осталим захтевима у погледу перформансе извођача биће достављени ЈУП-у на преглед и одобрење пре него што извођачима буде дозвољено да почну са радовима.

## Праћење и извештавање:

Резултати процеса укључивања заинтересованих страна биће укључени у извештаје о животној средини и социјалним питањима за СБ, које ће припремити ЈУП, сумирајући утицаје на животну средину и социјална питања, здравље и безбедност, објављивања и учинак консултација и имплементацију жалбеног механизма.

Извештаји ће садржати следеће информације:

  - Број и врсте примљених жалби заједнице поднетих у периоду извештавања, са назнаком отворених, решених и затворених жалби и да ли су решене у роковима наведеним у жалбеном механизму;

  - Број и врсте информација и активности објављених преко медија и званичних интернет страница;

  - Време и место одржавања консултативних састанака и других врста активности укључивања заинтересованих страна, са информацијом о броју и полу учесника; проблемима и забринутостима истакнутих током састанака и информације о томе како је ЈУП узео у обзир истакнуте проблеме.

ЈУП ће бити одговоран за праћење сви активности заинтересованих страна у вези са Пројектом, обезбеђивање испуњења и ажурирања овог Плана, и извештавање СБ.

Прилог 3 овог Плана садржи образац за праћење активности заинтересованих страна.

## Одобрење и потписи:

## Прилог 01: Жалбени формулар

Пројекат развоја локалне инфраструктуре и институционалног јачања локалних самоуправa

# ЖАЛБЕНИ ФОРМУЛАР

Уколико имате питања или примедбе на активности и процедуре током реализације Пројекта, развоја локалне инфраструктуре и институционалног развоја (LIID), молимо Вас да попуните овај формулар у складу са успостављеним жалбеним механизмом.

Напомена: жалба и/или притужба, сугестија се односи искључиво на пројекат LIID.

| Контакт подаци |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ваше име и презиме и контакт подаци неће бити објављени, нити ће бити доступни јавно. Ови подаци ће бити коришћени искључиво за евентуалну даљу комуникацију са Вама у вези послатог питања или жалбе. |  |  |  |  |  |
| Број жалбе у интерној евиденцији |  |  |  |  |  |
| Име: | Овде упишите име | Презиме: | Овде упишите презиме |  |  |
| Пол подносица питања или жалбе (служи искључиво у сврху статистичке обраде и аналитичког приказа; изјашњењем дајете пристанак на статистичку обраду података): |  |  |  |  | - Мушки - Женски - Други |
| Електронска пошта (e-mаil): |  |  | Број телефона: |  |  |
| Овде упишите e-mаil адресу |  |  | Овде упишите бр. телефона |  |  |
| Поштанска адреса – за пријем писаног одговора (молимо Вас да упишете пуну адресу: улица и број, поштански број места и назив места): |  |  |  | Овде упишите поштанску адресу |  |
| Пратићу исход на вебсајту, пошто желим да будем анониман. |  |  |  | - анонимно праћење одговора |  |
| Језик на коме ће се комуникација обављати |  |  |  | - Српски језик - други, језик |  |
| Питање или жалба |  |  |  |  |  |
| Питање или опис жалбе (ово поље је обавезно попунити): |  |  |  |  |  |
| Овде опишите шта је разлог Ваше жалбе |  |  |  |  |  |
| Уколико је питање или жалба везана за одређени конкретан догађај или инцидент, молимо Вас наведите место и датум где и када се то догодило, као и да ли се ради о поновљеном догађају или инциденту: |  |  |  |  |  |
| Овде опишите конкретан догађај, са више детаља |  |  |  |  |  |
| Како видите решавање проблема (шта сматрате да би требало да се догоди да би се решио проблем)? |  |  |  |  |  |
| Овде опишите |  |  |  |  |  |
| Молимо да попуњен формилар вратите на следећу адресу: |  |  |  |  |  |
| Јединица локалне самоуправе: Општина Бачки Петровац Служба за пријем жалби Име и презиме: Соња Ђуриш, руководилац одељења за привреду, урбанизам, комунално-стамбене и инспекцијске послове Адреса: Коларова 6, 21470 Бачки Петровац Е-пошта: odeljenje.privreda@backipetrovac.rs Број телефона: 064/8653 685 |  |  |  |  |  |
| Уколико у року од 7 радних дана не добијете потврду пријема Ваше жалбе, питања, а у року од 30 календарских дана од датума пријема не добијете одговор на ваше питање, коментар или жалбу, контактирајте менаџера за жалбе: Централни менаџер за жалбе, стручњак за социјална питања и сарадњу са грађанима Е-ПОШТОМ: liid.zalbe@mgsi.gov.rs ПОШТОМ: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Пројекат развоја локалне инфраструктуре и институционалног развоја Менаџер за жалбе: Централни менаџер за жалбе, стручњак за социјална питања и сарадњу са грађанима Узун Миркова 3, 11000 Београд, Србија ТЕЛЕФОНОМ: +381 65 250 09 20 (радним данима од 10 до 13) (Радним даном од 10 до 13 часова) Напомињемо да можемо да одговоримо само на питања или коментаре који се односе директно на овај Пројекат, не и на питања која се односе на општи рад Министарства или других институција која су обухваћене Пројектом. За више детаља, молимо прочитајте Жалбени механизам пројекта (LIID) у Републици Србији доступан на: (https://www.mgsi.gov.rs/) |  |  |  |  |  |

## Прилог 02 – Евиденција решавања жалби на локалном нивоу

| Јединица локалне самоуправе : Локални менаџер за жалбе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Редни број | Тип | Приоритет | Датум пријема жалбе | Датум примљене повратне информац ије | Начин пријема повратне информа ције | Категорија повратне информације (Брзина давања повратне информације а)одмах б)после рока од 7 дана) | Кратак опис | Аноним но (да/не) | Особа додељена за адресира ње повратних информац ија | Статус (решено, на чекању, у другом степену) | Датум слања одговора решавања повратних информац ија | Опис Комуникац ије у решавању |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Евиденција решавања жалби на централном нивоу

| Редни број | Општи на /град | Локалн и менаџе р за жалбе, контакт | Редни број са локала | Тип | Приори тет | Датум пријем а жалбе | Датум примљ ене поврат не инфор мације | Начин пријем а поврат не инфор мације | Категор ија поврат не инфор мације | Кратак опис | Анони мно (да/не) | Особа додељ ена за адреси рање поврат них инфор мација | Статус (решен о, на чекању ,у другом степен у)) | Датум слања одгово ра решава ња поврат них инфор мација | Опис Комуни кације у решава њу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Прилог 03 –Интерни регистар укључивања заинтересованих страна

| Редни број | Општина  Бачки Петровац | Локални кординатор за Пројекат /члан радне групе за административна питања | Категорија и име заинтересоване стране | Датум ангажовања | Начин консултације | Кључни проблеми/забринутости | Датум одговора | Праћење договорених будућих акција | Напомене о напретку |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | (нпр. НВО, …) | (нпр. Званични | Јавни |  |  |  |  |
|  |  |  |  | састанак, | састанак, |  |  |  |  |
|  |  |  |  | презентација, | Преглед |  |  |  |  |
|  |  |  |  | неформални | питања дос |  |  |  |  |
|  |  |  |  | састанак…) |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Прилог 04 – Потенцијална зона директног утицаја реализације Потпројекта на становништво општине Бачки Петровац

## Прилог 05 – Списак удружења на територији општине Бачки Петровац

| Назив | Матични број |
| --- | --- |
| BAČKI PETROVAC INFO | 28410557 |
| YMCA - SERBIA - Bački Petrovac | 08883521 |
| Lokalna akciona grupa Bački Petrovac | 28248440 |
| Radio klub „Petrovec“ Bački Petrovac | 08055530 |
| Lovačko društvo „Lesik“ Bački Petrovac | 08085340 |
| Udruženje pčelara „PČELA“ Bački Petrovac | 08841888 |
| Ekološki pokret „Zeleni“ Opštine Bački Petrovac | 08236186 |
| UDRUŽENJE GRAĐANA „KREATIVO M & T“ BAČKI PETROVAC | 28404506 |
| Opštinski vatrogasni savez BAČKI PETROVAC | 08062943 |
| Udruženje „Step&Fit“ Bački Petrovac | 28324197 |
| UDRUŽENJE GRAĐANA GASTRO KLUB „PETROVEC“, BAČKI PETROVAC | 28081294 |
| Klub poljoprivrednika Bački Petrovac | 08166030 |
| Dobrovoljno vatrogasno društvo Bački Petrovac | 08075638 |
| Pozorište Vladimir Hurban Vladimirov Bački Petrovac | 08055513 |
| Kulturno-umetničko društvo „Petrovska družina“ Bački Petrovac | 08163073 |
| Crveni krst Srbije – Crveni krst Vojvodine – Crveni krst Bački Petrovac | 08055521 |
| SAVEZ INVALIDA RADA VOJVODINE, OPŠTINSKA ORGANIZACIJA INVALIDA RADA BAČKI PETROVAC | 08173494 |
| SAVEZ UDRUŽENJA BORACA NARODNOOSLOBODILAČKOG RATA OPŠTINE BAČKI PETROVAC | 08054380 |
| Omladinsko udruženje „Opštinski omladinski parlament“ Opštine Bački Petrovac | 08915571 |
| Udruženje Roma „Bački Petrovac“ | 28167083 |
| Opštinsko udruženje penzionera Bački Petrovac | 08097771 |
| Udruženje odgajivača živine, golubova, kunića i ptica Bački Petrovac | 08113009 |
| Lovačko udruženje „Petrovec“ Bački Petrovac | 08601496 |
| Slovačka evangelička crkva a.v. Crkvena opština Bački Petrovac | 08660387 |
| Slovačka evangelička crkva a.v. Crkvena opština Gložan | 08660387 |
| Eparhija Bačka – Srpska pravoslavna crkvena opština kulpinska | 08692661 |
| Eparhija Bačka – Srpska pravoslavna crkvena opština čelarevsko-gložanska | 08692661 |
| Kulturno - prosvetno društvo „Jednota“ sa sedištem u Gložanu | 08054401 |
| Kulturno – umetničko društvo „Đura Jakšić“ Maglić | 28069073 |
| Kulturno – umetnički centar „Zvolen“ Kulpin | 08054606 |
| Udruženje osoba sa posebnim potrebama „Zagrljaj“, sa sedištem u Kulpinu | 28160054 |
| Dobrovoljno vatrogasno društvo Gložan | 08062978 |
| Udruženje petrovačkih žena | 08859302 |
| Lovačko društvo „Gložan“ | 08054240 |
| Lovačko društvo „Fazan“ Maglić | 08054258 |
| Kulturno istorijsko društvo „Gložan, 13. april 1941“ | 28297629 |
| Udruženje žena „Slovenka“ Gložan | 08851387 |
| Udruženje žena Kulpina | 08823774 |
| Lovačko društvo „Fazan“ Kulpin | 08085331 |
| Udruženje petrovačkih likovnih umetnika, Bački Petrovac | 08905096 |
| Klobasafest, Bački Petrovac | 28327927 |
| Omladinska služba “CHYM“, Bački Petrovac | 08793808 |
| Udruženje „Vešte žene“ , Maglić | 28387881 |
| Udruženje ekologa „EKOS“ Gložan | 08877572 |
| Dečiji kreativni centar „Prijatelji dece“, Maglić | 28337655 |
| Društvo filatelista u Bačkom Petrovcu | 08106789 |
| Udruženje „Čiriklji“, Bački Petrovac | 28006578 |
| Asocijacija slovačkih pedagoga, Bački Petrovac | 08746486 |
| Udruženje vaspitača prosvetnih radnika Slovaka Vojvodine, Bački Petrovac | 08887942 |
| Kamerni hor „Musica VIVA“, Bački Petrovac | 28003463 |
| Asocijacija biciklista Vihor MG, Maglić | 28149255 |
| Asocijacija slovačkih udruženja žena, Bački Petrovac | 08876509 |
| Baptistička crkva Bački Petrovac | 08740356 |
| Udruženje vinogradara i vinara Kulpin | 08793816 |
| Slovački evangelistički crkveni zbor, Kulpin | 18826429 |
| Hristova Duhovna Crkva Bački Petrovac | 08682186 |
| Asocijacija za istraživanje kulture Slovaka u Vojvodini, Bački Petrovac | 28309392 |
| Vojvođanski motivi, Bački Petrovac | 28035861 |
| Matica Slovačka u Srbiji | 08214115 |
| UDRUŽENJE ŽENA VREDNE RUKE BAČKI PETROVAC | 28249004 |